Ponuda

Nakon detaljne analize specifikacije koja nam je dostavljena, potvrđujem da u potpunosti možemo da rešimo sve navedene probleme i da možemo da realizujemo zadati zadatak.

Zadatke koje rešavamo su iz oblasti mehanike, elektronike i programiranja, a detaljna rešenja i detaljan plan rada ćete dobiti prilikom potvrđivanja ove ponude.

Rok završetka projekta je 8 nedelja od dana potvrđivanja ove ponude, a do kraja tog roka ćemo obezbediti:

- detaljne proračune, projektovanje i 3D modelovanje uređaja

- projektovanje i izrada potpuno funkcionalne PCB pločice

- programiranje osnovne verzije uređaja, koja uključuje minimalnu konfiguraciju.

- sklapanje **jednog** uređaja

- testiranje u okviru firme

- detaljnu dokumentaciju

- garanciju

Navedeni rok ne uključuje čekanja komponenti i raznih usluga kao ni čekanje naplate.

Cena navedenih usluga je **8.400,00 EUR** uz uslov da se isplata vrši na nedeljnom nivou.

U cenu nisu uračunati troškovi delova i materjala, poručivanje i nabavka istih.

Prilikom potvrđivanja ponude bićete upznati sa detaljnim planom rada podeljen na 8 nedelja. Na početku prve nedelje zadaje se zadatak koji mora da bude rešen u narednih 7 dana nakon rešavanja zadatka dostavlja se na uvid i nakon saglasnosti vrši se uplata i daje zadatak za narednu nedelju. Početak narednog zadatka počinje nakon uplate za predhodnu nedelju. Svaka promena unapred isplaniranog toka rada se dodatno naplaćuje kao i svaka opcija koja nije naznačena na početku projekta.

Nakon uplate poslednjeg dela biće Vam dostavljena celokupna dokumentacija.

Proveru zadatka vrši odgovorno lice iz firme IRC, a o toku rada bićete obavešteni na nedeljnom nivou.